УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации Богоявленского

сельского поселения

________________А.Ю.Подсадных

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Богоявленского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»   за первое полугодие  2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | - | - | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | Исполне-ние запланиро-вано на 3-4 квартал 2022 г |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов | Администрация Богоявленского сельского поселения (глава Администрации Богоявленского сельского поселения), ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Ершова Р.В. | снижение затрат на потребляемые энергетические ресурсы - | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | Исполне-ние запланиро-вано на 3-4 квартал 2022 г |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработка энергетических паспортов | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Ершова Р.В. | снижение затрат на потребляемые энергетические ресурсы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования |
| 4. | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Администрация Богоявленского сельского поселения |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования |

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана

муниципальной программы Богоявленского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»    за первое полугодие  2022 года

На реализацию мероприятий Программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»   на 2022 год было предусмотрено 12,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 12,0 тыс. рублей.

Фактически освоено за первое полугодие  2022 года в рамках реализации Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

– 0,0  тыс. рублей (0%), в том числе средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей (0%);

местного бюджета – 0,0   тыс. рублей (0%)

Фактически освоено за первое полугодие  2022 года в рамках реализации Подпрограммы 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»– 0,0  тыс. рублей (0%), в том числе средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей (0%);

местного бюджета – 0,0   тыс. рублей (0%)

Исполнение мероприятий с финансированием  запланировано на 3-4 квартал 2022 г.